# 韧性出行项目立项说明

公共交通通勤与恶劣天气下的出行决策支持

以下按目前讨论形成的方案撰写，可用于立项材料。公开资料调研和问卷初稿已完成；问卷回收结果、用户访谈及产品测试数据尚未在本次讨论中提供，因此不会将其写成已完成的成果。

# 1 您的项目具体解决了什么问题或痛点

本项目解决公共交通用户在日常延误及恶劣天气下，难以判断何时出发、是否改线，以及整条行程是否仍可完成的问题。

用户虽然能查到路线、天气警告和交通消息，但仍需自行整合信息、估算时间余量及寻找替代方案。这可能造成过度提前出门、临时决策负担、迟到或到站后才发现服务中断。项目将重点关注固定通勤，以及恶劣天气前后交通状态变化带来的决策困难。

# 2 为了更好地理解这个问题 你们开展了哪些研究

目前已开展官方资料、现有产品及开放数据的二手调研，并设计和初步审查了一份包含 12 题的用户需求问卷。

调研获得以下依据：

实际交通影响：2025 年 8 月 5 日暴雨期间，渠务署截至下午三时确认了 29 个水浸个案；政府同时处理道路阻塞和公共交通恢复问题，说明恶劣天气确实会影响出行。香港政府记录

恢复状态具有复杂性：港铁规定，九号及十号信号下露天铁路段停运；降回八号后，仍需在条件允许下逐步恢复。因此，天气警告降级不能直接等同于整条行程恢复。港铁台风安排

初步数据可行性：天文台提供天气警告及未来两小时的网格降雨预报，后者每 12 分钟更新；运输署提供包含公告日期和事件状态的特别交通消息。天文台开放数据、运输署数据集

这些资料支持问题存在及初步实现路径，但尚不能证明用户会持续使用或付费；具体线路的数据覆盖也仍需测试。

# 3 为什么这个问题很重要 它会影响哪些人

出行不确定性会影响上课、到岗、预约及交通接驳。对有明确到达时限、依赖多种交通方式、又无法承担较高替代交通费用的人，影响尤其明显。

恶劣天气下，错误判断还可能导致用户前往已停运的站点，或在交通尚未完全恢复时启动无法完成的行程。项目希望减少无效出行、决策时间和额外费用，并帮助用户在条件允许时继续使用公共交通。相关收益需通过用户测试验证。

# 4 目前有哪些解决方案 这些方案有哪些不足之处

| 现有方案 | 已有能力 | 本项目需要进一步验证的空间 |
| --- | --- | --- |
| Google Maps | 按未来出发或到达时间规划行程 | 是否能满足目标用户在异常天气下的具体决策需要。官方说明 |
| Citymapper | 香港港铁故障绕行及受影响路线筛选 | 用户是否仍需要更早准备、明确切换条件和解释时间余量。产品说明 |
| 香港出行易 | 路线、预计到站、交通消息和口岸状态 | 用户是否仍需跨工具核查完整行程，并自行作出行动决定。运输署说明 |
| 我的天文台 | 位置相关天气预报、短时降雨及雷电预测、警告 | 天气信息如何影响某条具体交通行程，仍需结合交通状态判断。天文台说明 |

本项目不会将“提前规划”或“备用路线”单独视为创新。拟验证的增量是：在用户的到达时限、费用及换乘限制下，更快给出可执行的出发、改线或暂缓建议。 现有工具是否已充分满足这些需要，仍需实测比较。

# 5 描述你的项目的主要目标

项目拟开发一个围绕固定行程的出行决策工具。用户输入起终点、到达时限及出行限制后，可获得：

建议出发时间和预计耗时范围；

主要不确定性及所需时间余量；

带有切换地点、条件和额外费用的备用路线；

恶劣天气前后的行程影响与服务恢复提示；

在无法确认行程可行时，明确的暂缓或状态未确认提示。

成功标准是减少准备时间和不必要的提前量，同时避免增加迟到及额外费用，而非单纯增加信息展示。

# 6 您的项目范围是什么

首版拟选择一条通勤走廊、少量起终点及经核验的候选路线，支持日常规划、天气影响检查和交通恢复判断。

首版不涉及自研气象预测、全港实时水浸预测、全港全交通方式覆盖、自动订票或余票保证，也不承诺精确准时概率、绝对安全路线或灾害救援导航。深港路线将视两地数据覆盖和用户招募情况纳入试点。

# 7 你对问题及其背景做了哪些假设

项目目前有五项待验证假设：

部分用户反复承受迟到、额外提前量或临时查找信息的成本。

现有工具对目标用户的行动决策仍存在不足。

用户收到提醒时，仍有调整出发、改线或暂缓的实际空间。

官方数据与行程记录足以支持选定走廊的有效判断。

用户愿意采用建议，并提供少量实际出发和到达反馈。

另外，项目假设天气警告解除后，用户仍需要逐段核查交通恢复。这些均是研究假设，不是已确认的用户结论。

# 8 你的目标受众或用户群体是谁

首批目标用户是：

经常进行同一行程、有明确到达时限、依赖接驳交通，并拥有可行替代选择的公共交通通勤者。

优先招募巴士／小巴接驳港铁的学生和上班族，以及恶劣天气后需要按安排返岗的轮班人员。深港通勤者作为重点验证群体，筛选频繁往返、具有固定到达要求的成年用户，并分别检查通关与两地接驳问题。

# 9 您的客户是谁 即为解决方案付费的团体

目前尚未确认付费客户，商业模式处于验证阶段。

潜在付费方包括有通勤支持需求的学校、大学或雇主，以及愿意为持续出行辅助付费的个人用户。机构方案可考虑为其成员提供行程影响提醒和通勤支持，但需要验证采购动机、预算及实际收益。

比赛主办方或试点合作方不自动等同于客户。 首阶段应先验证使用价值，再通过具体试用或采购意向验证付费需求。

# 10 您是如何收集目标受众的需求和偏好信息的 包括如何测试解决方案

目前已设计并初步审查需求问卷，发现原题偏重功能喜好，准备调整为记录具体出行行为：通勤线路、交通组成、过去 14 天的出行与迟到次数、额外提前量、最近一次异常的后果及现有处理办法。极端天气经历将作为单独分支调查。

后续计划开展：

问卷预测试：邀请约 5 人检查题意、手机填写时间和跳题逻辑。

具体经历访谈：访谈约 12–15 位目标用户，识别实际决策卡点。

行程试用：招募约 10–15 人，在同一走廊试用 5–10 个出行日，记录建议采纳、准备时间、到达情况和费用。

天气情景测试：使用历史事件当时已发布的预报和交通公告，比较现有工具与项目原型的决策速度及错误推荐情况。

目前以上用户测试仍属计划。问卷意向、模拟表现和真实使用结果将分别报告，不将“愿意尝试”直接解释为需求或付费已经成立。